Информация по инвестиционным проектам

«Город Асман», «Ала-Тоо Резорт» и специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы»

1. «Город Асман»:

1) во исполнение распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2025 года № 708-т в г. Бишкек подписано Инвестиционное соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики в лице Государственной дирекции по строительству экологически чистого города «Асман» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «РедСтоун Групп» о реализации Инвестиционного проекта «Строительство экологически чистого города Асман».

В соответствии с пунктом 2 данного распоряжения директор учреждения «Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики был уполномочен на подписание вышеуказанного Инвестиционного соглашения от имени Кабинета Министров Кыргызской Республики с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

В соответствии с пунктом 2.1. данного Инвестиционного соглашения, Инвестиционное соглашение направлено на установление правовых рамок, порядка взаимодействия и сотрудничества для реализации Инвестиционного проекта «Строительство экологически чистого города «Асман» (далее – Инвестиционный проект) на территории айыл окмоту айылного аймака Тамчы Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В соответствии с пунктом 4.2. данного Инвестиционного соглашения, в соответствии с земельным законодательством Кыргызской Республики и Инвестиционным соглашением
Сторона А предоставляет Стороне Б земельный участок с общей площадью 4015 (четыре тысячи пятнадцать) гектаров в срочное (временное) пользование сроком на 49 (сорок девять) лет, расположенный на территории айыл окмоту айылного аймака Тамчы Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В соответствии с пунктом 4.3. данного Инвестиционного соглашения Сторона Б обязуется завершить реализацию инвестиционного проекта «Строительство экологически чистого города Асман» на территории айыл окмоту айылного аймака
Тамчы Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, включая всю необходимую социальную, инженерно-техническую, транспортную инфраструктуру, в срок от 5 (пяти) до 7 (семи) лет с момента подписания Инвестиционного соглашения, с учетом времени, затраченного на проектирование, разработку и утверждение разрешительных документации для реализации Инвестиционного проекта.

В соответствии с пунктом 4.4. данного Инвестиционного соглашения, Сторона Б обязуется завершить все строительные работы в рамках реализации Инвестиционного соглашения к 2033 году.

В соответствии с пунктом 4.7. данного Инвестиционного соглашения, Сторона Б принимает на себя обязательство по инвестированию суммы в размере 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) долларов США для строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для строительства и функционирования проекта «Экологически чистый город Асман».

2. «Ала-Тоо Резорт» (Три Вершины):

1) В целях реализации данного проекта были приняты следующие нормативные правовые акты КР:

– Указ Президента Кыргызской Республики от 28.05.2025 г.
№ 166 «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О национальных проектах, реализация которых имеет стратегически важное значение для страны» от 23.03.2023 г. № 63»;

– постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности, в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения» от 09.06.2025 г. № 326;

– постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О переименовании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики» от 11.06.2025 г. № 331.

В соответствии со статьей 4, частью 3 статьи 5 Земельного кодекса Кыргызской Республики, пунктом 31 Указа Президента Кыргызской Республики «О национальных проектах, реализация которых имеет стратегически важное значение для страны»
от 23.03.2023 г. № 63, Порядком отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности, в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности, в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения» от 09.06.2025 г. № 326 было принято распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 16.06.2025 г. № 486-т.

Распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 16.06.2025 г. № 486-т была утверждена стартовая стоимость лотов. Госимуществу поручено начать процесс организации открытых торгов (аукционов) на официальном сайте https://auctionetp.gov.kg.

Приказом Госимущества от 16 июня 2025 года № 839а-п, утвержден персональный состав межведомственной аукционной комиссии по отчуждению земельных участков, в целях реализации проекта государственного значения «Всесезонный горный кластер «АлаТоо Резорт».

В соответствии с протоколом заседания вышеуказанной межведомственной аукционной комиссии от 16.06.2025 г. № 1, в установленном порядке были приняты нижеследующие меры.

На портале auctionetp.gov.kg было объявлено 49 аукционов, из которых:

– состоялись 14;

– не состоялись 35.

Госимущество отмечает, что в соответствии
с пунктами 42, 43 Порядка отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности, в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 09.06.2025 г. № 326 и на основании протокола об итогах аукциона балансодержатель заключает с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка по установленной форме.

Оплата выкупной стоимости земельного участка производится покупателем в течение 30 календарных дней со дня объявления результатов торгов. Договор купли продажи заключается после полной оплаты выкупной стоимости соответствующего лота.

Согласно информации Управления делами Президента Кыргызской Республики, в настоящее время ожидается назначение и проведение второго этапа реализации объектов, нереализованных в период с 15 по 18 июля 2025 года.

В порядке информации сообщаем, что соответствующая работа будет проведена после получения полной информации по результатам завершения торгов (аукциона) по всем объектам.

3. Информация по исполнению Закона Кыргызской Республики 
от 10 июля 2025 года № 136 «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым
 режимом и статусом»

Статья 1. Статус специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом

1. Аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области в целях реализации решения по вопросу определения границ особой финансово-инвестиционной территории «Тамчы», имеющей особый правовой режим и статус, на видеоконференции, проведенной Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики 9 июля 2025 года, было принято решение о выделении дополнительного земельного участка для определения границ особой финансово-инвестиционной территории «Тамчы», предложенной государственной администрацией Иссык-Кульского района. Схема предложена. Общая площадь по схеме – 5918,7 га (находится между селами Тамчы и 
Чок-Тал Иссык-Кульского района).

В связи с тем, что на основании закона рассматриваемый земельный участок находится в северной части села Тамчы и находится за пределами населенного пункта, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики проинформировало, что в настоящее время администрация 
Иссык-Кульского района совместно с Иссык-Кульским филиалом Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики проводит разъяснительные работы по земельным участкам.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики в целях реализации пункта 2 статьи 1 Закона направило Государственной таможенной службе при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – ГТС КР) №22-1/19982 (от 28.07.2025 г.) инициировать и внести необходимые изменения и дополнения в подзаконные акты Кыргызской Республики в сфере таможенного регулирования).

В соответствии с письмом, полученным ГТС КР (письмо № 25-11-7/82562025 от 1 августа 2015 г.), таможенная процедура свободной таможенной зоны, содержащаяся в главе 27 Таможенного кодекса ЕАЭС, информирует о применении таможенных процедур и при определении особого таможенного режима в Таможенном кодексе союза указано, что необходимо руководствоваться положениями, изложенными выше.

Также, ГТС КР сообщила, что в целях дальнейшей проработки определения специального таможенного режима на СФИТ «Тамчы» в Национальное Инвестиционное агентство при Президенте Кыргызской Республики направлено письмо по уточнению статуса СФИТ «Тамчы».

Статья 7. Совет

В целях реализации Закона распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 4 августа 2025 года № 472-р:

– создан организационный комитет по разработке подзаконных актов для реализации Закона Кыргызской Республики «О специальной финансовой инвестиционной зоне» Тамчы» с особым правовым режимом и статусом»;

– утверждена дорожная карта по разработке подзаконных актов для реализации Закона Кыргызской Республики «О специальной финансовой инвестиционной зоне» Тамчы» с особым правовым режимом и статусом».

Порядок формирования Совета, его состав, компетенция, полномочия, а также порядок организации его деятельности устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Во исполнение статьи 7 Закона Кыргызской Республики 
«О специальной финансовой инвестиционной зоне «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом» разработан проект распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики о деятельности Совета по управлению специальной финансовой инвестиционной территорией с особым правовым режимом и статусом «Тамчы».

Основными целями и задачами проекта настоящего распоряжения являются утверждение порядка создания и организации работы Совета по управлению особой финансовой инвестиционной зоной «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом, а также определение его состава.

В соответствии со статьей 7 Закона порядок образования Совета, его состав, компетенции, полномочия, а также порядок организации его деятельности устанавливаются Кабинетом Мминистров Кыргызской Республики. Первое назначение членов Совета осуществляется председателем Кабинета Министров. СФИТ «Тамчы»  является частью территории Кыргызской Республики, где созданы особые правовые и институциональные условия, направленные на привлечение внешних и внутренних инвестиций, развитие международной финансовой и деловой активности, внедрение передовых технологий и укрепление экономической интеграции региона.

Эффективное функционирование СФИТ «Тамчы» требует создания высокопрофессионального, независимого и гибкого органа управления, обладающего необходимыми полномочиями для принятия стратегических и оперативных решений, обеспечения прозрачности процедур, соблюдения прав, координации с инвесторами и государственными органами.

Совет создается как постоянно действующий коллегиальный орган, в который входят представители государства, инвесторы и ключевые участники с международным опытом в области финансов, права, рынка капитала, корпоративного управления и регулирования. Эта модель управления соответствует лучшим международным практикам и обеспечивает высокий уровень доверия бизнес-сообщества и инвесторов.

Основными задачами совета являются:

1. Определение и утверждение стратегических направлений развития СФИТ «Тамчы»;

2. Разработка политики в соответствии с международными стандартами и передовой международной практикой и мониторинг их реализации;

3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования СФИТ «Тамчы», в том числе развитие необходимой инфраструктуры и кадровых ресурсов;

4. Принятие решений, направленных на сохранение и укрепление статуса СФИТ «Тамчы»  как ведущего регионального финансово-коммерческого центра;

5. мониторинг исполнения утвержденного бюджета, включая оценку эффективности и целевого использования финансовых ресурсов;

6. регулирование внутренней деятельности СФИТ «Тамчы» путем утверждения процедур, положений и иных нормативных актов;

7. Принятие других управленческих решений, необходимых для достижения целей и задач СФИТ «Тамчы».

Создание совета директоров и утверждение процедур его работы также направлено на создание предсказуемой, стабильной и открытой институциональной среды, которая является ключевым фактором при принятии инвестиционных решений международными компаниями и финансовыми учреждениями.

Принятие проекта соответствующего распоряжения обеспечит внедрение механизма управления СФИТ «Тамчы» на начальном этапе его создания и позволит своевременно реализовывать инвестиционные, инфраструктурные и административные меры на его территории. 
В настоящее время проект распоряжения направляется на согласование в государственные органы.